**Plan de travail**

|  |  |
| --- | --- |
| **Activités** | **Période** |
| S’imprégner de la structure d’accueil et du thème   * Missions et activités de l’entreprise * Contexte du sujet et objectifs généraux | Du 23-09-2019 au 27-09-2019 |
| Étude des concepts du domaine d’étude   * Distribution numérique * Indexation et recherche documentaire * Gestion des droits numériques * Paiment mobile | Du 30-09-2019 au 04-10-2019 |
| Analyse du problème   * Etude de l’existant * Recueil des besoins * Choix des outils de modélisation et de développement | Du 07-10-2019 au 18-10-2019 |
| Modélisation | Du 21-10-2019 au 01-11-2019 |
| Implémentation | Du 04-11-2019 au 29-12-2019 |
| Tests et corrections | Du 30-12-2019 au 17-01-2020 |